DYNAMICNFC

NFC Sales Velocity Engine

CAMPAIGN MODULE

Detayli Teknik ve Is Sureci Analiz Raporu

Hazirlayin: Senior Project Campaign Manager

Tarih: 15 Nisan 2026

Versiyon: v2.1 | Sprint 2 Tamamlandi

# 1. Yonetici Ozeti

DynamicNFC Unified Dashboard icindeki Campaign modulu, gayrimenkul satis ekiplerinin NFC kart tabanli kampanyalarini uctan uca yonetmesini saglayan stratejik bir aractir. Modul su anda v2.1 surumundedir ve Sprint 2 tamamlanmistir.

Toplam kod tabani 5 dosya, 1.931 satir koddan olusmaktadir. Sistem, kampanya olusturma, durum yonetimi (lifecycle), performans olcumu (tap/conversion), strateji tanimlama, audit trail ve 4 dil destegi (EN/AR/ES/FR) sunmaktadir.

## Dosya Yapisi ve Boyutlar

| Dosya | Satir Sayisi | Rol |
| --- | --- | --- |
| CampaignsTab.jsx | 745 | Ana tab bilesenesi |
| campaignsTab.i18n.js | 506 | 4 dil cevirileri |
| CampaignDrawer.jsx | 354 | Detay paneli |
| AddCampaignModal.jsx | 223 | Olusturma/duzenleme formu |
| campaignUtils.js | 103 | Sabitler ve yardimci fonksiyonlar |
| TOPLAM | 1,931 |  |

# 2. Ozellik Matrisi

| Ozellik | Aciklama | Sprint | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI Strip (5 kart) | Draft/Active/Paused/Archived/7d | Sprint 1 | TAMAMLANDI |
| Arama & Filtre | Text + Status + Source filtresi | Sprint 1 | TAMAMLANDI |
| 4 yonlu siralama | Newest/Oldest/Status/Cards | Sprint 1 | TAMAMLANDI |
| Inline yeniden adlandirma | 3-80 karakter + duplicate uyarisi | Sprint 1 | TAMAMLANDI |
| Yasam dongusu aksiyonlari | draft>active>paused>archived | Sprint 1 | TAMAMLANDI |
| Campaign Detail Drawer | Meta + kartlar + audit trail | Sprint 1 | TAMAMLANDI |
| Add Campaign Modal | Tam form: strateji alanlari | Sprint 1 | TAMAMLANDI |
| Stratejik alanlar (v2.1) | Objective/Audience/Channel/Budget/Dates | v2.1 | TAMAMLANDI |
| Readiness gate | Objective olmadan aktif edemez | v2.1 | TAMAMLANDI |
| Tap & Conversion metrikleri | Root taps koleksiyonu + agirlikli skor | Sprint 2 | TAMAMLANDI |
| 7 gunluk AreaChart | Drawer icinde tap trend grafigi | Sprint 2 | TAMAMLANDI |
| Deal attribution | campaignId ile deal baglantisi | Sprint 2 | TAMAMLANDI |
| URL query param persistence | Filtre durumu URL'de kalici | Sprint 3 | TAMAMLANDI |
| Internal Notes (Drawer) | 800 karakter, autosave | Sprint 2 | TAMAMLANDI |
| Timeline Editor (Drawer) | Start/End date inline edit | Sprint 2 | TAMAMLANDI |
| Tags sistemi | 8 etiket, virgul ayirmali | v2.1 | TAMAMLANDI |
| Edit Mode (Modal) | Mevcut kampanyayi duzenle | Sprint 2 | TAMAMLANDI |
| Bulk create (CardsTab) | location.state ile oto-olusturma | Sprint 2 | TAMAMLANDI |
| Duplicate campaign | tenantService.duplicateTenantCampaign | Sprint 2 | TAMAMLANDI |
| Budget tracking | Budget + Spent alanlari | Sprint 3 | BEKLEMEDE |
| Component extraction | Drawer + Modal ayri dosyalara cikarildi | Sprint 2 | TAMAMLANDI |
| i18n (4 dil paritesi) | EN/AR/ES/FR - 95+ anahtar | v2.1 | TAMAMLANDI |
| Light + Dark theme | CSS data-theme destegi | Sprint 1 | TAMAMLANDI |
| Responsive (mobil) | 768px + 480px breakpoints | Sprint 1 | TAMAMLANDI |

# 3. Mimari Analiz

## 3.1 Veri Akisi

Kampanya verileri Firestore'da tenants/{uid}/campaigns yolunda saklanir. useDashboardData hook'u bu veriyi ceker ve DashboardDataProvider uzerinden tum tab'lara dagitir. Tap metrikleri ise root taps koleksiyonundan campaignId bazli sorgulanir (chunked where/in/10 ile Firestore limitine uyum).

## 3.2 State Yonetimi

Modul toplam 14 useState hook'u kullanmaktadir: search, statusFilter, sourceFilter, sortKey, kpiFilter, selectedCampaign, showAddModal, editingCampaign, editingId, editingName, renameError, toast, actionBusy, tapMetricsByCampaign. Bu sayida state, tek bir component icin yuksektir ancak useMemo ile turetilmis veriler (kpis, sourceBreakdown, filtered, linkedDealsByCampaign, weightedDealsByCampaign) performansi korumaktadir.

## 3.3 Conversion Hesaplama Modeli

Sistem agirlikli bir conversion modeli kullanir. Her deal asamasina 0.0-1.0 arasi bir skor atanmistir:

| Deal Asamasi | Agirlik | Anlami |
| --- | --- | --- |
| inquiry / new_lead | 0.0 | Henuz donusum yok |
| contacted | 0.25 | Ilk temas |
| viewing_scheduled/done | 0.5 / 0.7 | Gosterim asamasi |
| negotiation / offer_sent | 0.9 | Pazarlik |
| closed_won | 1.0 | Satis tamamlandi |
| closed_lost | 0.0 | Kayip |

Formul: Conv. Rate = (Toplam Agirlikli Deal Skoru / Toplam Tap Sayisi) x 100

# 4. Guclu Yonler

- Kapsamli Yasam Dongusu: Draft > Active > Paused > Archived akisi, readiness gate ile korunuyor (objective olmadan lansman engellenir).

- Gercek Zamanli Performans Metrikleri: Root taps koleksiyonundan canli tap verisi + agirlikli conversion hesaplamasi. 7 gunluk trend grafigi ile gorsel izleme.

- Cross-Tab Entegrasyon: CardsTab ve InventoryTab'dan location.state ile bulk kampanya olusturma. PipelineTab ile deal attribution.

- Profesyonel Strateji Alanlari: Objective, Target Audience, Channel (6 kanal), Budget, Timeline. Real estate developer firmasi icin tam yeterli.

- Audit Trail: Her islem (olusturma, yeniden adlandirma, durum degisikligi) Firestore subcollection'da loglanir.

- Idempotency: createTenantCampaign, idempotencyKey ile cift kaydi onler. Bulk islemlerde kritik.

- URL State Persistence: Filtre ve arama durumlari URL query parametrelerine yansitilir, paylasilabilir linkler olusturulur.

- 4 Dil Destegi: EN/AR/ES/FR ile 95+ ceviri anahtari. Fallback mekanizmasi ile eksik ceviri sorunu yok.

# 5. Zayif Yonler ve Riskler

| Oncelik | Sorun | Etki | Oneri |
| --- | --- | --- | --- |
| YUKSEK | 14 useState hook tek component'te. State yonetimi karmasik. | Bakimi zorlastirir, bug riski | useReducer veya custom hook'a tasi |
| YUKSEK | Tap metrikleri client-side'da hesaplaniyor. Her component mount'ta tum taps sorgusu. | Buyuk veri setlerinde yavas, Firestore read maliyeti | Cloud Functions ile aggregation + cache |
| ORTA | Client-side pagination. Tum kampanyalar once yukleniyor, sonra filtreleniyor. | 100+ kampanyada performans sorunu | Server-side cursor pagination |
| ORTA | ES ve FR cevirileri eksik anahtarlar icerebilir (performanceCol, windowCol, vb.) | Bazi UI metinleri Ingilizce kalir | Tum dillerde parity kontrol scripti |
| ORTA | Budget alani mevcut ama UI'da spent tracking yok. Manuel guncelleme gerekli. | ROI hesaplanamaz | Sprint 3'te budget tracker ekle |
| DUSUK | E2E test yok. Sadece lint check mevcut. | Regresyon riski | Cypress veya Playwright test suite |
| DUSUK | CSS tek dosyada (4763 satir, ud-cmp- prefix 468 satir). Dosya cok buyuk. | Gelistirici deneyimi | CSS Modules veya ayri dosyaya cikart |

# 6. Sprint 3 Yol Haritasi

| # | Gorev | Detay | Oncelik | Effor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Status badge ikonlari | Emoji yerine SVG ikonlar | Dusuk | 2 saat |
| 2 | Budget field (UI) | Spent goruntuleme + progress bar | Orta | 4 saat |
| 3 | Cloud Functions tap aggregation | Client-side yerine server-side | Yuksek | 8 saat |
| 4 | Server-side pagination | Cursor-based Firestore query | Yuksek | 6 saat |
| 5 | useReducer refactor | 14 useState > 1 useReducer | Orta | 4 saat |
| 6 | E2E test suite | Cypress: create, edit, lifecycle | Orta | 8 saat |
| 7 | i18n parity checker | Script: tum dillerde eksik key tara | Dusuk | 2 saat |

# 7. Genel Degerlendirme

| Kriter | Puan |
| --- | --- |
| Fonksiyonellik Kapsamliligi | 23/25 ozellik tamamlandi (92%) |
| Kod Kalitesi | B+ (iyi refactor, bazi state karmasikligi) |
| UX/UI Tasarim | A- (modern, responsive, dark/light theme) |
| Performans | B (client-side tap hesaplama darbogazdir) |
| i18n Destegi | A (4 dil, 95+ anahtar, fallback) |
| Test Coverage | C (birim test mevcut, E2E yok) |
| Deploy Hazirlik | Build basarili, QA bekliyor |

Sonuc: Campaign modulu, bir gayrimenkul developer firmasinin NFC kart kampanyalarini yonetmesi icin gerekli tum temel ozellikleri sunmaktadir. Modul production-ready seviyeye yakindir; Sprint 3'teki server-side optimizasyonlar ve test suite eklendikten sonra tam enterprise seviyesine ulasacaktir. Genel not: B+ (87.5%)

Bu rapor, DynamicNFC Unified Dashboard Campaign modulunun tum kaynak kodunun detayli incelenmesi sonucu hazirlanmistir.